Ort: 26133 Oldenburg BZTG
Datum: 13.01.2014 – 17.03.2014
Nr.	Datum	Was ist zu tun?	Wer macht es	Bis wann?
1	13.01.2014	Informationen sammeln	Sören	20.01.2014
2	13.01.2014	Ordnerstrucktur erstellen	Tobias	20.01.2014
3	13.01.2014	Sammlung Projektmöglichkeiten	Tarek	20.01.2014
4	13.01.2014	Grundlegendes	Garrit	20.01.0214
5	13.01.2014	Erstellung der Feature-Liste	Theis	20.01.2014
6	20.01.2014	Terminplan	Sören	27.01.2014
7	20.01.2014	Projektstrukturplan	Tobias	27.01.2014
8	20.01.2014	Terminplan	Tarek	27.01.2014
9	20.01.2014	Projektstrukturplan	Garrit	27.01.2014
10	20.01.2014	Oil	Theis	22.01.2014
11	22.01.2014	Oil	Theis	27.01.2014
12	27.01.2014	Zwischen-Dokumentation	Sören	05.02.2014
13	27.01.2014	Zwischen-Dokumentation	Tobias	05.02.2014
14	27.01.2014	Fahrzeugbau	Tarek	10.02.2014
15	27.01.2014	Fahrzeugbau	Garrit	10.02.2014
16	27.01.2014	Oil	Theis	03.02.2014
17	03.02.2014	Oil / Dokumentation	Theis	05.02.2014
18	05.02.2014	Oil / Dokumentation	Theis	10.02.2014
19	05.02.2014	Raspbarry anbauen, anschließen	Sören	12.02.2014
20	05.02.2014	Raspbarry anbauen, anschließen	Tobias	12.02.2014
21	10.02.2014	Oil	Theis	12.02.2014
22	10.02.2014	Serielle-Schnittstelle implementieren	Tarek	19.02.2014
23	10.02.2014	Raspbarry implementieren	Garrit	19.02.2014
24	12.02.2014	Oil	Theis	17.02.2014
25	12.02.2014	Schrittmotor anbauen, anschließen	Sören	19.02.2014
26	12.02.2014	Schrittmotor anbauen, anschließen	Tobias	19.02.2014
27	17.02.2014	Oil	Theis	19.02.2014
28	19.02.2014	Infrarot-Distanz-Sensor anbauen, anschließen	Sören	26.02.2014
29	19.02.2014	Infrarot-Distanz-Sensor anbauen, anschließen	Tobias	26.02.2014
30	19.02.2014	Raspbarry Programierung anpassen	Tarek	03.03.2014
31	19.02.2014	Controller Programierung anpassen	Garrit	03.03.2014
32	19.02.2014	Dokumentation / Oil	Theis	24.02.2014
33	2402.2014	Oil	Theis	26.02.2014
34	26.02.2014	Dokumentation / Oil / Grundlegendes	Sören	03.03.2014
35	26.02.2014	Dokumentation / Oil / Grundlegendes	Tobias	03.03.2014
36	26.02.2014	Dokumentation / Oil / Grundlegendes	Theis	03.03.2014
37	03.03.2014	Softwaretest	Tarek	05.03.2014
38	03.03.2014	Hardwaretest	Garrit	05.03.2014
	03.03.2014	Dokumentation / Oil / Grundlegendes	Sören	05.03.2014
	03.03.2014	Dokumentation / Oil / Grundlegendes	Tobias	05.03.2014
	03.03.2014	Dokumentation / Oil / Grundlegendes	Theis	05.03.2014
	05.03.2014	Dokumentation / Oil / Präsi / Grundlegendes	Tarek	10.03.2014
	05.03.2014	Dokumentation / Oil / Präsi / Grundlegendes	Garrit	10.03.2014
	05.03.2014	Dokumentation / Oil / Präsi / Grundlegendes	Sören	10.03.2014
	05.03.2014	Dokumentation / Oil / Präsi / Grundlegendes	Tobias	10.03.2014
	05.03.2014	Dokumentation / Oil / Präsi / Grundlegendes	Theis	10.03.2014
	10.03.2014	Softwarekontrolle / Präsi	Tarek	12.03.2014
	10.03.2014	Hardwarekontrolle / Präsi	Garrit	12.03.2014
	10.03.2014	Dokumentation abschließen / Präsi	Theis	12.03.2014

Teilnehmer: Tarek, Sören, Tobias, Theis, Garrit